**Entregas**

Se realizará un diagrama de Gantt de todsa las funcinalidaes, tanto de previsión (estimación de tiempos) como de seguimiento (tiempos reales).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGA** | **FECHA** | | | | **FUNCIONALIDAD** | | **Estado** | **Tiempo estim. (h)** | **Tiempo**  **real (h)** |
| Día | Fecha | Hora | Orden | | Descripción |  |  |  |
| **I** | Lun | 08/05/2023 | 23:59 | 1 | | Maquetado con fragmentos |  |  |  |
| 2 | | Alta de usuario |  |  |  |
| 3 | | Autenticación de usuario por pasos |  |  |  |
| 4 | | Recuperación de contraseña olvidada |  |  |  |
| 5 | | Listado de clientes |  |  |  |
| 6 | | Detalle de cliente |  |  |  |
| 7 | | Detalle de categoría |  |  |  |
| 8 | | Detalle de promoción |  |  |  |
| **II** | Dom | 14/05/2023 | 23:59 | 1 | | Bloqueo/desbloqueo de usuario |  |  |  |
| 2 | | Ventanas emergentes de confirmación de operaciones en la BD de alta, baja y modificación |  |  |  |
| 3 | | Baja lógica de usuario/cliente |  |  |  |
| 3 | | Recuperación de usuario/cliente que se dio de baja |  |  |  |
| 4 | | Consulta parametrizada de clientes |  |  |  |
| 5 | | Cambio de estado de pedido |  |  |  |
| 6 | | Detalle de producto |  |  |  |
| 7 | | Alta de promoción |  |  |  |
| 8 | | Eliminación de todas las promociones |  |  |  |
| 9 | | Todos los conteos |  |  |  |
| **III** | Vie | 19/05/2023 | 23:59 | 1 | | Registro de cliente por pasos (alta de cliente) bilingüe |  |  |  |
| 2 | | Activar desactivar CSS en algún paso del registro de cliente |  |  |  |
| 3 | | Desconexión |  |  |  |
| 4 | | Todas las operaciones de sesión |  |  |  |
| 5 | | Modificación de cliente |  |  |  |
| 6 | | Creación automática de avisos |  |  |  |
| 7 | | Consulta de avisos |  |  |  |
| 8 | | Procesamiento de un aviso |  |  |  |
| 10 | | Persistir el carrito |  |  |  |
| **IV** | Dom | 21/05/2023 | 23:59 | 1 | | Todos los controles de acceso |  |  |  |
| 2 | | Consulta catálogo proveedores |  |  |  |
| 3 | | Activar desactivar validaciones de cliente en algún paso del registro de cliente por pasos |  |  |  |